Office AI Agnes 对话与 PPT 创作中心 PRD

| 文档字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 文档状态 | APPROVED |
| 更新日期 | 2026-07-29 |
| 产品阶段 | Post-Alpha 增量迭代 |
| 目标端 | Office AI Web 用户端 |
| 核心 Provider | Agnes AI |

1. 产品摘要

Office AI 将新增独立的“AI 创作中心”页面，为用户提供类似主流大模型产品的多轮文本对话体验，并把“内容整理—大纲编辑—模板选择—图片/视频生成—PPTX 交付”整合在同一条可追踪工作流中。

该能力是对现有产品的增量扩展，不替换或删除现有首页、文件上传、Evidence Manifest、Structured Brief、PPTX/XLSX 组合任务、模板、积分、任务历史、Renderer、质量门禁、Office/WPS 验证及下载能力。

1.1 一句话价值

用户可以从一句自然语言需求开始，通过 Agnes 流式对话完善内容，并将任意一条合适的回复转换为可编辑、可选模板、可生成视觉素材且最终可下载的 PPTX。

1.2 已确认的产品原则

- 新功能与原有功能并存，旧流程保持可用且行为不变。

- 新页面支持 agnes-2.5-flash 与 agnes-2.0-flash；2.5 是新对话推荐模型，2.0 继续作为兼容选项和旧流程默认模型。

- 模型切换必须由用户明确选择；Provider 不得静默降级、静默切换或在失败后自动改用另一模型。

- Agnes 可作为对话模型，也可作为仅能调用 Office AI 白名单工具的受控智能体；不得成为任意远程执行入口。

- 聊天正文允许用户持续编辑；进入 PPT 生成前必须形成版本化、可确认的 Deck Brief 与 PresentationPlan。

- 模板决定视觉表达，Skill 决定内容组织，Agnes 图片/视频属于任务资产；三者不可混为一个概念。

2. 背景与问题

2.1 当前能力

Office AI Alpha 已具备文件驱动的 PPTX/XLSX 生成闭环：

- 用户上传合法材料并经过隔离扫描、解析和 Evidence Manifest 构建。

- Agnes 根据 Evidence 生成严格 Structured Brief。

- 用户解决冲突并确认 Brief。

- 系统冻结 Skill、模型、模板和输入快照，异步生成文件。

- PPTX/XLSX 经过确定性 Renderer、LibreOffice QA、质量门禁和任务结算后下载。

2.2 当前不足

- 用户必须从文件和结构化表单开始，无法像使用通用大模型一样先对话、发散和整理知识。

- 首页“最近任务”当前只有静态占位文案，没有展示已有持久任务。

- 模板页只有文字卡片，缺少真实缩略图、分类、详情、版本及“一键使用”。

- 没有面向 PPT 的对话内快捷动作，也没有逐页大纲编辑和视觉素材编排。

- Agnes 图像与视频能力尚未成为 Office AI PPT 工作流中的正式任务步骤。

- 现有 agnes-2.0-flash 需要保留，但新版本 agnes-2.5-flash 尚未作为独立文本模型进入新对话体验。

3. 目标与成功标准

3.1 产品目标

- 提供可持续使用的 Agnes 流式多轮对话页面。

- 让用户从聊天结果一键进入可编辑 PPT 大纲，而不是复制粘贴到外部工具。

- 允许用户选择经过认证的模板，并按页面选择是否生成图片或视频。

- 复用现有任务、积分、资产、Renderer、QA 和下载闭环。

- 在不降低 Evidence、安全和质量门禁的前提下，支持“灵感创作”和“资料驱动”两种来源模式。

- 让首页能够展示最近任务及其真实进度。

3.2 建议北极星指标

- 首次对话到形成 PPT 大纲的转化率。

- 大纲确认到 PPTX 生成成功率。

- 成功 PPTX 的质量门禁通过率。

- 用户对 AI 大纲的平均编辑次数与确认率。

- 图片生成后被保留进入最终 PPT 的比例。

- 对话流首字节时间、完整响应成功率和主动停止成功率。

- 旧文件驱动流程的回归通过率必须维持 100%。

3.3 首期验收目标

- agnes-2.5-flash 和 agnes-2.0-flash 均可被用户明确选择并完成真实流式对话。

- 新建、继续、重命名、删除会话可用，刷新页面后历史仍存在。

- 任一成功的 assistant 消息可转换为 Deck Draft。

- Deck Draft 可编辑、保存版本、选择模板、预检并创建现有持久生成任务。

- 图片生成可进入受控资产并被 PPT Renderer 使用。

- 视频生成可形成独立可追踪资产；是否嵌入 PPTX 由兼容性 Gate 决定。

- 首页展示当前用户最近 3–5 条任务；任务页仍展示完整列表。

- 原有 Alpha focused/broad/security/golden/Office/WPS 验证不得回退。

4. 非目标

首期不包含：

- 替换或删除现有文件驱动 PPTX/XLSX 工作流。

- 浏览器内完整所见即所得 PPT 编辑器。

- 任意 PPTX 母版无损导入、第三方模板照搬或私人模板上传。

- 自动复制 DeepSeek 或其他第三方产品的品牌、布局细节和交互资产。

- 默认开启公共 Web 搜索、自动引用任意网页或宣称模型内容已经事实核验。

- 任意 Provider 自动路由、失败后自动切换模型或自动重复产生可能计费的媒体。

- 把本地受保护文件暴露为公共 URL。

- 让 Agnes 直接执行任意后端 API、数据库操作、文件操作或管理操作。

- 在没有 Office/WPS 兼容证据前承诺视频一定以内嵌方式进入 PPTX。

5. 用户与核心场景

5.1 目标用户

- 知识整理用户：从主题或问题开始，希望快速得到结构化长文和 PPT。

- 教育培训用户：需要课程、科普、医学教育或内部培训演示。

- 业务汇报用户：希望先在对话中打磨叙事，再选择现有经营汇报模板。

- 已有资料用户：希望把现有文件作为对话上下文，并继续使用可追溯 Evidence 模式。

5.2 核心用户故事

US-01：自由对话

作为用户，我希望选择 Agnes 2.5 Flash 或 2.0 Flash，输入问题后立即看到流式回复，并能停止、复制、重新生成或继续追问。

US-02：从聊天生成 PPT 大纲

作为用户，我希望对一条 AI 回复点击“整理为 PPT 大纲”，设置受众、页数和风格，得到逐页可编辑内容。

US-03：选择模板

作为用户，我希望查看模板缩略图、分类、代表页和适用场景，并把选定模板应用到当前 Deck Draft。

US-04：生成配图

作为用户，我希望系统判断哪些页面需要视觉素材，展示图片 Prompt，并允许我按页生成、重生成、替换或取消。

US-05：生成视频

作为用户，我希望只对指定页面生成视频，查看任务状态和结果，并在兼容性允许时将其加入 PPT；不允许系统默认为所有页面生成视频。

US-06：使用已有资料

作为用户，我希望选择已上传且 ready/valid 的文件作为对话或 PPT 上下文，并在最终文件中保留 Evidence 引用。

US-07：查看最近任务

作为用户，我希望在首页直接看到最近任务、状态、进度和输出类型，并可进入任务详情。

6. 信息架构与页面结构

6.1 顶部导航

在现有导航中新增“AI 创作”，保留：

- 首页

- AI 创作（新增）

- 任务

- 文件

- 模板

管理员入口及原有用户流程不变。

6.2 AI 创作页面

左侧会话栏

- “开启新对话”主操作。

- 搜索当前用户会话标题。

- 按“今天 / 7 天内 / 30 天内 / 更早”分组。

- 会话标题、当前模型、更新时间。

- 重命名、删除。

- 收起侧栏。

主对话区

- 顶部显示会话标题和当前模型。

- 用户消息与 assistant 消息。

- assistant 消息按 Markdown 安全渲染。

- 流式生成指示、停止按钮、失败状态和重试入口。

- 消息操作：复制、编辑后重发、重新生成。

- PPT 操作：整理为 PPT 大纲、加入当前 Deck Draft。

- 对高风险或无来源内容显示“AI 生成，尚未核验”提示。

底部输入区

- 自适应多行输入框。

- 普通对话 / PPT 创作模式切换。

- 模型选择：Agnes 2.5 Flash、Agnes 2.0 Flash。

- Thinking 开关仅在模型能力允许时显示。

- 选择已有文件或上传新文件；上传必须复用现有安全资产流程。

- 发送、停止生成。

- 当前免费、积分或额度文案从已发布模型配置读取，不在前端硬编码。

PPT 大纲编辑区

首期采用右侧抽屉或独立步骤页，不建设完整 WYSIWYG 编辑器：

- Deck 标题、副标题、受众、语言、页数、语气。

- 逐页卡片：页面类型、标题、正文要点、讲者备注、视觉建议。

- 增加、删除、复制、排序页面。

- 单页重新整理。

- 选择模板。

- 图片和视频素材状态。

- 保存草稿、确认大纲、运行 Preflight、开始生成。

7. 来源模式

7.1 灵感创作模式

- 允许不上传文件，从用户输入和 Agnes 回复形成 Deck Draft。

- AI 产生的事实、数字、医学或其他专业内容保持 agnes_inference provenance。

- 用户确认表示接受其作为创作输入，不表示系统已完成事实核验。

- 最终 PPT 应提供可配置的“AI 生成内容”提示；高风险主题需在生成前再次确认。

7.2 资料驱动模式

- 只能引用当前用户拥有、版本冻结且 processing_status=ready、manifest_status=valid 的资产。

- 继续使用 Evidence ID、定位、术语、冲突、单位和引用规则。

- 未知单位、来源冲突、低置信数字等继续 fail closed。

- 聊天内容不得覆盖或伪装为 source fact。

7.3 混合模式

- 用户输入、AI 推断和文件 Evidence 必须分别保留 provenance。

- 可追溯事实与未核验推断在 UI 和最终 notes 中可区分。

- 从聊天到 Deck Brief 的编译不得删除来源类型或把推断升级为事实。

8. 模型策略

8.1 模型目录

| 模型 | 新对话可选 | 推荐状态 | 兼容用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| agnes-2.5-flash | 是 | 新页面推荐 | 流式对话、PPT 内容整理、受控工具调用 |
| agnes-2.0-flash | 是 | 兼容 | 旧工作流默认、用户手动选择、回归比较 |
| agnes-image-2.1-flash | 媒体步骤 | 图片推荐 | 文生图、图生图、模板视觉素材 |
| agnes-video-v2.0 | 媒体步骤 | 视频推荐 | 文生视频、图生视频、关键帧任务 |

8.2 模型选择规则

- 新建对话默认选择已发布且健康的 2.5 Flash。

- 旧文件驱动流程的默认 2.0 Flash 不因本功能自动变化。

- 用户选择的模型随会话保存，发送前可更改。

- 2.5 不可用时显示明确错误和模型状态；只有用户主动选择后才能改用 2.0。

- 每次 run 冻结 provider、credential、model code、capability 和价格/积分 snapshot。

- UI 只能展示管理员已发布且具备所需 capability 的模型。

8.3 官方合同基线

- 2.5 与 2.0 共用 OpenAI 风格 POST /v1/chat/completions。

- 流式请求使用 stream: true。

- 2.5 支持多轮对话、工具调用和 Thinking。

- 官方当前显示 2.5 输入/输出 Token 为 $0；可用性、限流和价格以账户权限为准。

- 前端只显示服务端发布的当前状态，不使用“永久免费”等不可验证承诺。

官方参考：

- Agnes 2.5 Flash 官方文档

- Agnes 2.0 Flash 官方文档

- Agnes Image 2.1 Flash 官方文档

- Agnes Video V2.0 官方文档

9. 功能需求

9.1 增量兼容

| ID | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-001 | 新功能不得删除、替换或改变现有文件驱动流程的可观察行为。 | P0 |
| FR-002 | agnes-2.0-flash 必须保留并继续支持既有任务。 | P0 |
| FR-003 | 新对话、Deck Draft 和媒体任务必须与现有任务列表和 owner scope 集成。 | P0 |
| FR-004 | 旧回归、Golden、Office/WPS 和安全 Gate 必须持续通过。 | P0 |

9.2 会话与流式输出

| ID | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-101 | 用户可创建、列出、打开、重命名和删除自己的会话。 | P0 |
| FR-102 | 会话消息持久化，刷新或重新登录后可继续。 | P0 |
| FR-103 | FastAPI 从 Agnes 接收流并以 SSE 转发给 Vue；API Key 不进入浏览器。 | P0 |
| FR-104 | 流式响应支持开始、增量 token、完成、停止、失败和 provider uncertain 事件。 | P0 |
| FR-105 | 用户停止生成后，已接收文本可保留为 cancelled_partial，但不得冒充完整成功回复。 | P0 |
| FR-106 | 消息支持复制、编辑后重发、重新生成；重新生成产生新分支或版本，不覆盖历史。 | P1 |
| FR-107 | UI 使用安全 Markdown 渲染，禁止未清理 HTML、脚本和危险链接协议。 | P0 |

9.3 PPT 创作

| ID | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-201 | assistant 消息可触发“整理为 PPT 大纲”。 | P0 |
| FR-202 | 转换前收集或确认主题、受众、页数、语言、风格和来源模式。 | P0 |
| FR-203 | 大纲输出必须通过 deck-brief.v1 严格 Schema，不直接使用自由 Markdown 渲染 PPT。 | P0 |
| FR-204 | 用户可增删、复制、排序和编辑页面卡片。 | P0 |
| FR-205 | 每次保存产生不可变 revision 和 checksum；生成冻结确认版本。 | P0 |
| FR-206 | 用户可从现有 Skill 中选择兼容 Skill；系统可建议但不得静默替用户决定。 | P0 |
| FR-207 | 用户确认后进入现有 Preflight、任务、积分、Renderer 和 QA 链路。 | P0 |
| FR-208 | 生成后在会话、首页最近任务和任务页显示同一权威任务状态。 | P0 |

9.4 模板

| ID | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-301 | 模板目录展示封面缩略图、代表页拼图、名称、分类、风格和适用场景。 | P0 |
| FR-302 | 模板详情展示配色、字体、布局清单、兼容 Skill、版本和版权/来源说明。 | P0 |
| FR-303 | 使用模板时冻结 template code、version 和 checksum。 | P0 |
| FR-304 | 首期只提供原创、授权明确的系统模板，不复制第三方案例。 | P0 |
| FR-305 | 用户可在大纲确认前切换模板并查看静态预览。 | P1 |

9.5 图片

| ID | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-401 | Visual Director 为每页输出 none/diagram/chart/illustration/photo 建议及结构化 Prompt。 | P0 |
| FR-402 | 用户可按页选择生成、跳过、替换或重新生成图片。 | P0 |
| FR-403 | 全屏 PPT 素材默认建议 2K、16:9；最终使用 Provider 返回的权威尺寸。 | P1 |
| FR-404 | 图生图优先使用 Provider 支持的 Data URI，不通过公网 tunnel 暴露本地资产。 | P0 |
| FR-405 | 图片作为 owner-scoped 不可变资产保存，记录模型、Prompt hash、尺寸、版本和任务关联。 | P0 |
| FR-406 | Renderer 对图片执行格式、容量、尺寸、裁切、安全和版面检查。 | P0 |

9.6 视频

| ID | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-501 | 用户只能对明确选择的页面创建视频任务。 | P0 |
| FR-502 | 视频任务使用异步状态和 Provider ID 轮询，不使用前端假进度。 | P0 |
| FR-503 | 文生视频可首期开放；需要公共图片 URL 的图生视频在安全传输方案批准前保持关闭。 | P0 |
| FR-504 | 视频结果作为独立资产提供预览和下载。 | P0 |
| FR-505 | PPTX 内嵌视频必须通过容器、编码、包关系及 Office/WPS Gate；未通过时使用海报帧和独立视频交付，不伪报已内嵌。 | P0 |

9.7 最近任务

| ID | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-601 | 首页调用现有 owner-scoped workflow task 列表，而不是显示静态占位。 | P0 |
| FR-602 | 默认显示最近 3–5 条，按创建时间倒序。 | P0 |
| FR-603 | 每条显示标题、输出类型、状态、进度、更新时间和详情入口。 | P0 |
| FR-604 | 存在非终态任务时按受控间隔刷新；离开页面时停止轮询。 | P1 |
| FR-605 | 空态、加载失败和重试状态必须可区分。 | P0 |

10. 受控智能体与内置 Skill

10.1 用户可见 Skill

首批新增建议：

- ppt.knowledge-education.v1：知识科普、课程、医学教育和培训型演示。

- 保留 ppt.sales-business-review.v1：销售经营与管理汇报。

- 后续可增加 ppt.business-proposal.v1、ppt.marketing-story.v1，不在首期同时实现。

10.2 内部步骤

- ppt.outline-director.v1：自由文本到 Deck Brief。

- ppt.visual-director.v1：逐页视觉需求和 Prompt。

- ppt.agnes-image-assets.v1：图片任务与资产。

- ppt.agnes-video-assets.v1：视频任务与资产。

- ppt.template-compose.v1：内容到模板布局映射。

- ppt.quality-accessibility.v2：溢出、对比度、裁切、来源、可访问性和兼容性。

10.3 白名单工具

Agnes 可建议或调用以下受控工具，但涉及任务创建或媒体生成时必须由用户在 UI 中确认：

- build_ppt_outline

- open_deck_editor

- suggest_ppt_template

- plan_slide_visuals

- generate_slide_image

- generate_slide_video

- run_deck_preflight

- submit_ppt_generation

工具参数必须经过服务端 Schema、owner scope、capability、额度和状态校验。不存在通用 execute 工具。

11. 状态机

11.1 Chat Run

queued -> streaming -> succeeded
                   -> failed
                   -> cancelled_partial
                   -> provider_uncertain

11.2 Deck Draft

draft -> editing -> confirmed -> preflight
preflight -> needs_resolution | ready
ready -> generation_queued -> existing generation state machine

每次编辑创建新 revision；confirmed 之后继续编辑时必须创建新 revision 并重新 Preflight。

11.3 Media Job

queued -> submitted -> running -> succeeded
                              -> failed
                              -> provider_uncertain
                              -> cancelled

12. 数据与持久化建议

12.1 新增核心实体

chat_threads

- owner user ID

- title

- default model ID

- mode：chat / ppt

- status、created_at、updated_at、deleted_at

chat_messages

- thread ID、sequence、role

- content、content format

- status、parent/branch message ID

- model/provider snapshot

- provenance summary

- created_at、updated_at

deck_drafts

- owner、thread、source message

- group ID、revision、status

- strict deck-brief.v1

- template snapshot、Skill snapshot、checksum

- created_at、confirmed_at

12.2 复用实体

- provider_calls：继续只保存 request ID、token、latency、状态和错误分类等脱敏元数据，不复制完整 Prompt 或 Provider 原始响应。

- workflow_tasks：投影 Brief、媒体准备和文件生成的权威进度。

- generation_tasks、steps、inputs、outbox、credit ledger：继续承担文件生成、幂等和结算。

- file_assets：承载生成图片、视频、PPTX 和质量报告。

- templates、skills、ai_models：保持版本和能力合同。

12.3 数据边界

- 聊天正文因属于用户明确要求保存的产品内容，可进入 owner-scoped chat_messages。

- 日志、audit 和 provider_calls 不得复制聊天正文。

- 删除会话采用 owner-scoped 软删除；关联已生成文件和账务历史按既有保留策略处理。

- 需要在开发计划中确定聊天保留期限、导出和彻底删除策略。

13. API 草案

| Method | Endpoint | 用途 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/chat/threads | 新建会话 |
| GET | /api/v1/chat/threads | 当前用户会话列表 |
| GET | /api/v1/chat/threads/{thread_id} | 会话及消息 |
| PATCH | /api/v1/chat/threads/{thread_id} | 重命名或更新默认模型 |
| DELETE | /api/v1/chat/threads/{thread_id} | 删除会话 |
| POST | /api/v1/chat/threads/{thread_id}/messages:stream | 发送消息并建立 SSE 流 |
| POST | /api/v1/chat/runs/{run_id}/cancel | 停止当前生成 |
| POST | /api/v1/chat/messages/{message_id}/deck-drafts | 从消息创建 Deck Draft |
| GET | /api/v1/deck-drafts/{draft_id} | 读取 Draft |
| PATCH | /api/v1/deck-drafts/{draft_id} | 创建新 revision |
| POST | /api/v1/deck-drafts/{draft_id}/confirm | 确认 revision |
| POST | /api/v1/deck-drafts/{draft_id}/preflight | 运行门禁 |
| POST | /api/v1/deck-drafts/{draft_id}/media/images | 创建图片任务 |
| POST | /api/v1/deck-drafts/{draft_id}/media/videos | 创建视频任务 |
| POST | /api/v1/deck-drafts/{draft_id}/generations | 进入现有 PPTX 生成 |

所有写请求应有 owner scope、幂等和 Cache-Control: private, no-store；错误返回稳定 code 和安全中文说明。

14. 安全、隐私与内容治理

- Agnes API Key 仅由后端使用，不进入前端、聊天正文、日志或导出文件。

- 会话、消息、Draft、媒体和输出均按 owner scope 鉴权。

- SSE 断开不等于 Provider 已取消；服务端必须执行取消或状态收口。

- 用户内容视为不可信输入，不得进入不可覆盖的 system instructions。

- Markdown 必须清理 HTML、脚本、事件属性和危险 URL。

- 2.5 和 2.0 的工具调用只接受后端注册白名单及严格 JSON Schema。

- 医疗、法律、金融等高风险内容默认显示未核验提示，生成前要求用户确认。

- 本地图片不通过公共 tunnel 暴露；Provider 只接受公共 URL 的能力保持关闭，直到受控短时访问方案被批准。

- 媒体资产需进行类型、容量、解码、内容策略及哈希检查。

- 模型返回文本、图片和视频不得被宣称为事实、版权无风险或必然适用于商业用途。

15. 异常处理

| 场景 | 产品行为 |
| --- | --- |
| 401/403 | 标记 Credential 不可用，停止请求，不切换模型 |
| 400 合同错误 | 返回稳定错误，禁止自动重试 |
| 429/5xx | 按 Retry-After 和配置分类；只进行明确、有限重试 |
| timeout/连接断开 | 进入 provider_uncertain 或安全失败，不重复提交 |
| 用户停止 | 中止本地流并请求 Provider/服务端取消，保留部分文本状态 |
| Schema 不合法 | 允许一次受约束 repair；仍失败则不创建 Draft |
| 图片/视频结果不可达 | 任务失败或 uncertain，不生成虚假资产 |
| PPT QA blocked | 禁止下载并按现有规则决定是否允许一次修复 |

16. 可观测性

需要记录但不得包含正文：

- thread、run、draft、workflow 和 generation 的关联 ID。

- 模型、Provider、Credential 指纹和 capability snapshot。

- 首字节时间、总耗时、token 数、finish reason。

- SSE 客户端断开、服务端取消及最终状态。

- Deck Draft Schema/Preflight 失败 code。

- 图片/视频任务创建、Provider ID、状态和安全错误分类。

- 从会话到 Draft、从 Draft 到生成、从生成到下载的漏斗指标。

17. 验收标准

17.1 功能验收

☐  导航新增“AI 创作”，原页面与路由继续可用。

☐  新对话默认显示已发布的 Agnes 2.5 Flash，用户可切换到 2.0 Flash。

☐  两种模型均可真实流式输出，支持停止和错误恢复。

☐  会话刷新后仍可继续，用户之间完全隔离。

☐  assistant 消息可创建并编辑 Deck Draft。

☐  Draft 保存为新 revision，确认后不可被原地覆盖。

☐  模板预览、选择和冻结版本可用。

☐  图片按页生成并进入受控资产。

☐  视频只按用户选择生成，任务状态来自服务端。

☐  PPT 生成复用现有持久任务、质量门禁和下载流程。

☐  首页最近任务展示真实数据。

17.2 安全验收

☐  前端 bundle、Network 响应和日志不包含 Agnes API Key。

☐  无跨用户会话、Draft、任务或资产访问。

☐  没有公共 tunnel 暴露本地文件。

☐  Provider 失败不会静默切换模型或重复创建任务。

☐  provider_calls、日志和 audit 不保存完整聊天正文或原始 Provider 响应。

☐  Markdown XSS、危险 URL、超长输入和流中断测试通过。

17.3 质量与兼容验收

☐  旧 Alpha focused/broad/security 测试全部通过。

☐  新增 chat SSE、状态机、幂等、取消和 owner scope 测试。

☐  新增 Deck Brief、模板、图片和视频合同测试。

☐  真实 Agnes 2.5/2.0 Contract Test 分别记录，Mock 不能替代真实结果。

☐  图片参与 PPT 的黄金回归通过。

☐  视频嵌入仅在 Microsoft PowerPoint 和 WPS 均无修复提示且能播放后标记支持。

☐  可下载 PPTX 继续满足溢出、裁切、引用、质量报告和不可变资产要求。

18. 分阶段交付建议

| 阶段 | 交付 | 依赖 |
| --- | --- | --- |
| P5-001 | 首页最近任务真实展示 | 现有 workflow task API |
| P5-002 | 新 PRD、技术计划、数据/API/安全设计 | P5-001 |
| P5-003 | 双模型文本对话、SSE、会话历史 | P5-002 |
| P5-004 | Deck Draft、逐页编辑、Skill 与 Preflight | P5-003 |
| P5-005 | 模板目录、缩略图和版本快照 | P5-004 |
| P5-006 | Agnes 图片生成与 PPT 视觉集成 | P5-005 |
| P5-007 | Agnes 视频资产与兼容性 Gate | P5-006 |
| P5-008 | 端到端 Golden、Office/WPS、安全和发布 Gate | P5-007 |

每次只激活一个 dependency-ready 任务；每个任务独立执行 RED、focused、broad/security、文档同步、精确暂存、单一 commit 和 push。

19. 待确认事项

以下内容不阻塞 PRD 评审，但必须在对应实现任务前决策：

- 会话正文默认保留期限，以及用户“彻底删除”的范围。

- 首期是否允许选择已有文件作为聊天上下文，或仅在转 Deck Draft 时选择。

- 2.5 Thinking 默认关闭还是按“深度整理”模式开启。

- 免费模型的产品限流、每日额度和滥用保护规则。

- 首批原创 PPT 模板的具体数量和主题分类。

- 视频首期只作为独立附件，还是在通过兼容性 Gate 后开放内嵌。

- 是否在后续版本增加公共 Web 搜索和可验证引用。

- 高风险主题的提示强度、确认文案和企业管理员策略。

20. 发布边界

本 PRD 仅定义 Post-Alpha 新功能，不激活代码任务，也不改变当前 INTERNAL ALPHA COMPLETE 状态。开发前须建立 Post-Alpha 任务索引与唯一 READY 任务，并将获批合同同步至 docs/PLAN.md、docs/API.md、docs/DATA_MODEL.md、docs/SECURITY.md、docs/ENVIRONMENT.md。